Информационная справка

по результатам выполнения мероприятий дорожной карты

по созданию и функционированию в МБОУ «Школа № 5»

центра образования естественно-научной

и технологической направленностей «Точка роста»

Исполнение мероприятий дорожной карты по созданию и функционированию в МБОУ «Школа № 5» центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» с января по май 2022 года  подтвержден следующими результатами:

| Наименование мероприятия | Ссылка |
| --- | --- |
| Изучены и опубликованы на сайте школы нормативно-правовые документы и методические материалы о создании центров образования «Точка роста» | https://17art.uralschool.ru/upload/sc17art_new/files/f2/db/f2db3166e1099b9b2f42823c0cc25e52.pdf https://школа5.уоирбит.рф/upload/files/docs/методич.%20рекомендации%20ТР-2022.pdf https://b16.uralschool.ru/upload/scb16_new/files/cd/bd/cdbdc60f48bb05556a43a36138794f30.pdf https://b16.uralschool.ru/upload/scb16_new/files/e8/2b/e82b66d587aa2ba090d84e5f5a9876a4.pdf https://b16.uralschool.ru/upload/scb16_new/files/64/17/64176c2c496b8e396ead707b2dd08e27.pdf |
| Разработан приказ о создании образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | https://школа5.уоирбит.рф/upload/files/docs/О%20создании%20Центра0001.pdf |
| Разработана проектно-сметная документация, согласованная с начальником Управления образованием ГО «город Ирбит» СО |  |
| Заключен Контракт №0362300108821000004 на «Текущий ремонт помещений на объекте МБОУ «Школа № 5», расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, д. 39» | https://zakupki.kontur.ru/0362300108821000004 |

В рамках мероприятий, направленных на создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  в МБОУ «Школа № 5»  разработаны локальные акты:

| Наименование мероприятия | Ссылка на публикацию |
| --- | --- |
| Разработан приказ о назначение руководителя Центра «Точка роста» | https://школа5.уоирбит.рф/upload/files/docs/О%20создании%20Центра0001.pdf |
| Утвержден проект зонирования Центра «Точка роста» |  |
| Утверждено Положение об образовательном центре естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  |
| Утвержден план мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» |  |
| Утвержден план информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» |  |

В рамках исполнения приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 06.08.2021 № 774-Д «О создании в Свердловской области в 2022 году на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» были организованы ремонтные работы в помещениях центра образования «Точка роста».

| Этапность | Подтверждения |
| --- | --- |
| Подготовка к демонтажным работам |  |
| Демонтажные работы |  |
| Демонтажные работы |  |
| Демонтажные работы |  |
| Устройство подстилающего слоя |  |
| Заливка полов |  |
| Подготовка к оштукатуриванию |  |
| Монтажные работы (кладка стены) |  |
| Оштукатуривание стен |  |
| Монтаж регистров |  |
| Установка борозд и гнезд для электричества |  |
| Монтаж электроосвещения |  |
| Установка подиума |  |
| Отделочные работы |  |

По оснащению центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» мебелью и оборудованием подготовлены документы (технические задания и начальное обоснование максимальной цены) для объявления закупки, которые проходит проверку финансовыми органами.

Завершение ремонтных работ в помещениях центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  планируется 01.07.2022 года.

Организация курсовой подготовки сотрудников  центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» была осуществлена следующим образом:

| ФИО педагога | Должность / предмет | Наименование курсов | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Соколова Лариса Александровна | Учитель химии, биологии | «Конструирование образовательного процесса в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», обучение с использованием ДОТ (56 час.), 24.01.2022 - 11.02.2022 | Удостоверение № 6617537 0067310 Рег. № 310 от 11.02.2022 г. |
|  |  | «Использование современного учебного оборудования в ЦО естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», планируется обучения с 12.05.-06.06.2022 г. |  |
| Загорский Владимир Алексеевич | Учитель физики | Нижнетагильский филиал ИРО: «Конструирование образовательного процесса в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», обучение с использованием ДОТ (40 час.), 24.01.2022 - 09.02.2022 | Удостоверение № 6617537 0067276 Рег. № 276 от 09.02.2022 г. |
|  |  | «Использование современного учебного оборудования в ЦО естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», планируется обучения с 12.05.-06.06.2022 г. |  |
| Князева Анна Александровна | Руководитель ТР, учитель информатики | Обучение запланировано с 12.05.2022 г. |  |
| Егошина Любовь Геннадьевна | Учитель технологии, педагог дополнительного образования | Обучение запланировано с 12.05.2022 г. |  |
| Колесников Иван Михайлович | Педагог дополнительного образования | Обучение запланировано с 12.05.2022 г. |  |

Директор МБОУ «Школа № 5»                                         Л.А. Адамбаева

11.05.2022 г.